Утвержден

протоколом заседания проектного комитета

от 5 октября 2017 г. N 69(12)

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО АКТУАЛИЗАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ

И ОТМЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выпуск и опубликование разъяснений по вопросу применения пункта 4.1 приложения N 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 N 495, в части идентификации опасного производственного объекта нефтегазодобывающего комплекса | ноябрь 2017 г. | разъяснение | Ростехнадзор | Подготовлены и направлены в территориальные органы Ростехнадзора разъяснения. Разъяснения размещены на официальном сайте Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 2. | Регистрация в установленном порядке в Минюсте России <*> приказа о внесении изменения в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533, предусматривающего возможность доступа (допуска) работников подрядных организаций в качестве специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, принадлежащих эксплуатирующим организациям подъемным сооружениям | февраль 2018 г. | приказ Ростехнадзора | Ростехнадзор | Нормативно закреплен доступ (допуск) работников подрядных организаций в качестве специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, принадлежащих эксплуатирующим организациям подъемных сооружений |
| 3. | Регистрация в установленном порядке в Минюст России приказа, предусматривающего изменения в пункт 4.8 (предусмотреть проведение зачистки резервуаров для авиационного топлива в отдельных случаях менее 2 раз в год) и пункт 5.9 (исключить необходимость установки несгораемого ограждения и систем охранной сигнализации для складов нефти и нефтепродуктов, входящих в состав нефтеперерабатывающего или нефтехимического заводов) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461. | февраль 2018 г. | приказ Ростехнадзора | Ростехнадзор | Нормативно закреплена возможность проведения зачистки резервуаров авиационного топлива, а также возможность не устанавливать дополнительное ограждение и не оборудовать системами охранной сигнализации склады нефти и нефтепродуктов, входящие в состав нефтеперерабатывающего или нефтехимического заводов |
| 4. | Регистрация в установленном порядке в Минюсте России приказа о внесении изменения в пункт 4.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств", утвержденных приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 N 125, предусматривающего возможность не устанавливать в отдельных случаях в помещении управления (операторной) у щитов (пультов) управления в производственных помещениях технологической схемы технологических установок | февраль 2018 г. | приказ Ростехнадзора | Ростехнадзор | Нормативно закреплено право не устанавливать в отдельных случаях дополнительные технологические схемы технологических установок в помещении управления (операторной) у щитов (пультов) управления в производственных помещениях |

--------------------------------

<*> Здесь и далее применительно к ведомственным нормативным правовым актам имеется в виду порядок, который установлен правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009.